# Администрация головинского сельского поселения

# Ярославской области  Угличского муниципального района

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

### АДМИНИСТРАЦИИ  ГОЛОВИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

от 12.02.2018 № 24

"Об оценке эффективности реализации  муниципальной программы «Ремонт автомобильных дорог общего пользования на территории Головинского СП в 2017-2021гг., за 2017 год»

В целях оценки соответствия фактически достигнутых в рамках реализации результатов муниципальной целевой программы «Ремонт автомобильных дорог общего пользования на территории Головинского СП в 2017-2021 гг. утвержденной Постановлением Администрации Головинского СП от 17.11.2016 №111, плановым значениям, оценки эффективности муниципальной целевой программы на основании раздела 5 Порядка разработки и реализации муниципальных целевых программ на территории  Головинского сельского поселения, утвержденного Постановлением Администрации Головинского СП №24-а от 201.12.2008 г. и раздела 5 Муниципальной целевой программы «Ремонт автомобильных дорог общего пользования на территории  Головинского сельского поселения в 2017-2021 годы», Устава Головинского СП, Администрация Головинского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Оценку эффективности  реализации муниципальной целевой программы «Ремонт автомобильных дорог общего пользования на территории Головинского СП в 2017-2021 гг. утвержденной Постановлением Администрации Головинского СП от 17.11.2017 №111, за 2017 год (приложение).

2 Настоящее Постановление подлежит опубликованию в газете «Информационный Вестник Головинского сельского поселения» и размещению на Сайте Администрации Головинского сельского поселения   http://головино-адм.рф/.

3. Постановление вступает в силу со дня публикации.

Глава поселения		                                              		Т.Н.Малофеева

Приложение

к Постановлению Администрации

Головинского СП от 12.02.2018

Оценка эффективности реализации муниципальной целевой программы

«Ремонт автомобильных дорог общего пользования на территории Головинского сельского поселения в 2017-2021 годы» в 2017

году

| Наименование мероприятия | Плановый (годовой) показатель финансирования мероприятий Программы (тыс. руб.) | Фактический показатель финансирования мероприятий Программы (тыс. руб.) | Конкретный результат выполнения мероприятий,км |
| --- | --- | --- | --- |
|  | всего | РБ | ОБ | ФБ | БП | ВИ | всего | РБ | ОБ | ФБ | БП | ВИ |  |
| Всего по капитальному ремонту, ремонту, содержанию, межеванию, кадастровому учету, паспортизации, инвентаризации и государственной регистрации автомобильных дорог общего пользования | 12275,0 | 1158,0 | 2079,0 |  | 9038,0 |  | 11614,0 | 1158,0 | 2079,0 | 0,000 | 8377,0 | 0,000 | 102,434 |
| Ремонт автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них | 9927,0 | 1019,0 | 2079,0 | 0,000 | 6829,0 | 0,000 | 9623,0 | 1019,0 | 2079,0 | 0,000 | 6525,0 | 0,000 | 3,704 |
| в том числе по объектам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт улицы в д. Мосеевское | 1646,0 | 0,000 |  | 0,000 | 1646,0 | 0,000 | 1342,0 | 0,000 |  | 0,000 | 1342,0 | 0,000 | 0,35 |
| Ремонт улиц в д.Сумы | 777,0 | 0,000 |  | 0,000 | 777,0 | 0,000 | 777,0 | 0,000 |  | 0,000 | 777,0 | 0,000 | 0,36 |
| Ремонт улицы д. Шишкино | 587,0 | 0,000 |  | 0,000 | 587,0 | 0,000 | 587,0 | 0,000 |  | 0,000 | 587,0 | 0,000 | 0,189 |
| Ремонт въезда в Семенково | 695,0 | 0,000 |  | 0,000 | 695,0 | 0,000 | 695,0 | 0,000 |  | 0,000 | 695,0 | 0,000 | 0,3 |
| Ремонт улицы Хлудовская в с. Масальское | 1228,0 |  |  |  | 1228,0 |  | 1228,0 |  |  |  | 1228,0 |  | 0,48 |
| Ремонт улицы Зеленая в д. Плоски | 1774,0 |  |  |  | 1774,0 |  | 1774,0 |  |  |  | 1774,0 |  | 0,65 |
| Ремонт а/д Подольцы-Ильинское | 2079,0 |  | 2079,0 |  |  |  | 2079,0 |  | 2079,0 |  |  |  | 0,93 |
| Ремонт а/д Плоски-Никиткино | 1019,0 | 1019,0 |  | 0,000 |  | 0,000 | 1019,0 | 1019,0 |  | 0,000 | 0,0 | 0,000 | 0,6 |
| Экспертиза и составление смет | 122,0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 122,0 | 0,000 | 122,0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 122,0 | 0,000 |  |
| Содержание автомобильных дорог общего пользования | 2348,0 | 139,0 |  | 0,000 | 2209, 0 | 0,000 | 1991,0 | 139,0 |  | 0,000 | 1852,0 | 0,000 | 92,65 |
| В т.ч. по объектам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Монтаж ж/б трубы в д. Сумы | 39,0 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 39,0 | 0,000 | 39,0 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 39,0 | 0,00 | 1 шт. |
| Замена ж/б трубы в д. Ульянкино | 147,0 | 0,00 |  | 0,00 | 147,0 | 0,00 | 147, 0 | 0,00 |  | 0,00 | 147,0 | 0,00 | 3 шт. |
| Исправление профиля в д. Парово | 97,0 | 0,00 |  | 0,00 | 97,0 | 0,00 | 97,0 | 0,00 |  | 0,00 | 97,0 | 0,00 | 0,6 |
| Монтаж ж/б трубы в д. Ильинское | 182,0 | 0,00 |  | 0,00 | 182,0 | 0,00 | 182,0 | 0,00 |  | 0,00 | 182,0 | 0,00 | 1 шт. |
| Ремонт дорож. знаков на пешех. переходе д. Головино | 51,0 | 0,000 |  | 0,000 | 51,0 | 0,000 | 51,0 | 0,000 |  | 0,000 | 51,0 | 0,000 | 4 знака |
| Подсыпка улицы в д. Шишкино | 99,0 | 0,000 |  | 0,00 | 99,0 | 0,000 | 99,0 | 0,000 |  | 0,00 | 99,0 | 0,000 | 0,7 |
| Расчистка кюветов от кустар. на а/д в д. Мосеевское | 98,0 |  |  |  | 98,0 |  | 98,0 |  |  |  | 98,0 |  | 0,35 |
| Ремонт подъездных путей к д. Чурилово | 92,0 |  |  |  | 92,0 |  | 92,0 |  |  |  | 92,0 |  | 0,6 |
| Монтаж ж/б трубы в д. Подольцы | 99,0 |  |  |  | 99,0 |  | 99,0 |  |  |  | 99,0 |  | 1 шт. |
| Гредирование а/д по д. Семенково | 99,0 |  |  |  | 990,0 |  | 99,0 |  |  |  | 99,0 |  |  |
| Разработка программы транспортной инфраструктуры | 45,0 |  |  |  | 45,0 |  | 45,0 |  |  |  | 45,0 |  | 1 шт. |
| Зимнее содержание- чистка от снега | 1300,0 | 139,0 |  |  | 1161,0 |  | 943,0 | 139,0 |  |  | 804,0 |  | 90,4 |

ИНФОРМАЦИЯ
о достижении целевых показателей муниципальной целевой программы

«Ремонт автомобильных дорог общего пользования на территории Головинского сельского поселения в 2017-2021 г.г.» в 2017 году

| № п/п | Наименование целевого индикатора, показателя | Единица измерения | Начальный (базовый) уровень на момент начала реализации программы* | Плановое значение | Фактическое значение | Примечание (причины отклонения от плановых значений) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | на весь период реализации программы (к моменту окончания программы) | на текущий год (к концу текущего года) | накопительным итогом за весь период с начала реализации программы* | накопительным итогом с начала года (на отчетную дату) |  |
| 1 | Увеличение протяжённости автомобильных дорог местного значения, отвечающих нормативным требованиям и условиям безопасности дорожного движения | км/% | 44/16 | 19,9/8,8 | 3,86/1,7 | 5,8/2,6 | 3,86/1,7 |  |
| 2 | .Количество населённых пунктов Головинского сельского поселения обеспеченных постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования с твёрдым покрытием | Шт./% | 58/58 | 24/24 | 8/8 | 24/24 | 8/8 |  |
| 3 | Численность населения в населённых пунктах Головинского сельского поселения, обеспеченного постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твёрдым покрытием | чел./% | 1626/58 | 654/25 | 196/7,5 | 456/17 | 196/7,5 |  |
| * Графа заполняется в случае, если это приемлемо в отношении данного индикатора или показателя |