# Администрация головинского сельского поселения

# Ярославской области  Угличского муниципального района

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

### АДМИНИСТРАЦИИ  ГОЛОВИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

от 11.02.2022 № 14

Об утверждении отчета о ходе реализации и оценке эффективности  муниципальной программы «Ремонт автомобильных дорог общего пользования на территории Головинского сельского поселения в 2020-2024гг., за 2021 год»

В целях оценки соответствия фактически достигнутых в рамках реализации результатов муниципальной целевой программы «Ремонт автомобильных дорог общего пользования на территории Головинского сельского поселения в 2020-2024 гг. утвержденной Постановлением Администрации Головинского сельского поселения от 17.11.2016 №111( с изменениями), плановым значениям, оценки эффективности муниципальной целевой программы на основании раздела 7 Порядка разработки и реализации  и оценки муниципальных программ на территории  Головинского сельского поселения, утвержденного Постановлением Администрации Головинского сельского поселения №30 от 22.02.2019 г. и раздела 5 Муниципальной целевой программы «Ремонт автомобильных дорог общего пользования на территории  Головинского сельского поселения в 2020-2024 годы», Устава Головинского сельского поселения, Администрация Головинского сельского поселения Угличского муниципального района Ярославской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Отчет о ходе реализации и  Оценку эффективности  муниципальной программы «Ремонт автомобильных дорог общего пользования на территории Головинского сельского поселения в 2020-2024 гг. утвержденной Постановлением Администрации Головинского сельского поселения от 17.11.2017 №111( с изменениями), за 2021год (приложения).

2 Настоящее Постановление размещению на Сайте Администрации Головинского сельского поселения  http://головино-адм.рф/.

3. Постановление вступает в силу со дня публикации.

Глава поселения		                                              		Т.Н.Малофеева

Приложение 1

к Постановлению Администрации

Головинского сельского поселения

от 11.02.202 № 14

Отчет о ходе  реализации муниципальной программы

«Ремонт автомобильных дорог общего пользования на территории Головинского сельского поселения

в 2020-2024 годы» в 2021году

| Наименование мероприятия | Плановый (годовой) показатель финансирования мероприятий Программы (тыс. руб.) | Фактический показатель финансирования мероприятий Программы (тыс. руб.) | Конкретный результат выполнения мероприятий,км/труб |
| --- | --- | --- | --- |
|  | всего | РБ | ОБ | ФБ | БП | ВИ | всего | РБ | ОБ | ФБ | БП | ВИ |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Всего по капитальному ремонту, ремонту, содержанию, межеванию, кадастровому учету, паспортизации, инвентаризации и государственной регистрации автомобильных дорог общего пользования | 24838,0 | 1593,0 | 13633,0 |  | 9612,0 |  | 19292,0 | 1593,0 | 13620,0 |  | 4079,0 | 0,000 |  |
| Ремонт автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них | 12026,0 | 107,0 | 11662,0 |  | 257,0 | 0,000 | 12026,0 | 107,0 | 11662,0 |  | 257,0 | 0,000 | 1,871 |
| в том числе по объектам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - ремонт улицы в д. Головино ул. Афанасьева | 4754,0 | 0,0 | 4754,0 |  | 0,0 |  | 4754,0 |  | 4754,0 |  | 0,0 |  | 0,220 |
| - ремонт улицы в д. Головино ул. Дружбы | 2475,0 | 0,0 | 2351,0 |  | 124,0 |  | 2475,0 |  | 2351,0 |  | 124,0 |  | 0,296 |
| - ремонт улицы д. Баскачево | 1030,0 | 0,0 | 979,0 | 0,000 | 51,0 | 0,000 | 1030,0 |  | 979,0 | 0,000 | 51,0 | 0,000 | 0,390 |
| - ремонт улицы Мирной в д. Котово | 842,0 |  | 800,0 |  | 42,0 |  | 842,0 |  | 800,0 |  | 42,0 |  | 0,285 |
| - ремонт в д. Семенково (хуторской переулок) | 792,0 | 0,0 | 752,0 |  | 40,0 |  | 792,0 | 0,0 | 752,0 |  | 40,0 |  | 0,380 |
| -ремонт а/д «Суслово-Родичево» | 2133,0 | 107,0 | 2026,0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 2133,0 | 107,0 | 2026,0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,300 |
| Содержание автомобильных дорог общего пользования | 12812,0 | 1486,0 | 1971,0 |  | 9355,0 |  | 7266,0 | 1486,0 | 1958,0 |  | 3822,0 |  | 287,076 |
| Содержание системы освещения улично-дорожной сети поселения | 1078,0 |  |  |  | 1078,0 |  | 900,0 |  |  |  | 900,0 | 0,0 | 268 светильников |
| Содержание УДС поселения и дорог района | 11734,0 | 1486,0 | 1971,0 | 0,00 | 8277,0 | 0,000 | 6366,0 | 1486,0 | 1958,0 | 0,00 | 2922,0 | 0,000 | 287,076 |

ИНФОРМАЦИЯ
о достижении целевых показателей муниципальной программы

«Ремонт автомобильных дорог общего пользования на территории Головинского сельского поселения в 2020-2024 г.г.» в 2021 году

| № п/п | Наименование целевого индикатора, показателя | Единица измерения | Начальный (базовый) уровень на момент начала реализации программы* | Плановое значение | Фактическое значение | Примечание (причины отклонения от плановых значений) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | на весь период реализации программы (к моменту окончания программы) | на текущий год (к концу текущего года) | накопительным итогом за весь период с начала реализации программы* | накопительным итогом с начала года (на отчетную дату) |  |
| 1 | Увеличение протяжённости автомобильных дорог местного значения, отвечающих нормативным требованиям и условиям безопасности дорожного движения | км/% | 44/16 | 19,9/8,8 | 1,87/4,3 | 18,37/41,7 | 1,87/4,3 |  |
| 2 | Количество населённых пунктов Головинского сельского поселения обеспеченных постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования с твёрдым покрытием | Шт./% | 58/58 | 24/24 | 7/7 | 24/24 | 7/7 |  |
| 3 | Численность населения в населённых пунктах Головинского сельского поселения, обеспеченного постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твёрдым покрытием | чел./% | 1626/58 | 654/25 | 205/12,6 | 563/34,6 | 205/12,6 |  |

Приложение 2

к Постановлению Администрации

Головинского сельского поселения

от 11.02.2022 № 14

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

«Ремонт автомобильных дорог общего пользования на территории Головинского сельского поселения в 2020-2024 годы» в 2021 году

| Наименование мероприятия | Индекс результативности | Индекс эффективности | Качественная оценка |
| --- | --- | --- | --- |
| Ремонт автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них | 1 | 1 | Высокий уровень эффективности |
| Содержание автомобильных дорог общего пользования | 0,9 | 0, 6 | Низкий уровень эффективности |
| Итого муниципальная программа | 0,95 | 0,8 | средний уровень эффективности |