Приложение 1

к Постановлению Администрации

Головинского сельского поселения

от 08.02.2023 № 19

Отчет о ходе  реализации муниципальной программы

«Ремонт автомобильных дорог общего пользования на территории Головинского сельского поселения

в 2020-2024 годы» в 2022году

| Наименование мероприятия | Плановый (годовой) показатель финансирования мероприятий Программы (тыс. руб.) | Фактический показатель финансирования мероприятий Программы (тыс. руб.) | Конкретный результат выполнения мероприятий,км/труб |
| --- | --- | --- | --- |
|  | всего | РБ | ОБ | ФБ | БП | ВИ | всего | РБ | ОБ | ФБ | БП | ВИ |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Всего по капитальному ремонту, ремонту, содержанию, межеванию, кадастровому учету, паспортизации, инвентаризации и государственной регистрации автомобильных дорог общего пользования | 25181,0 | 1485,0 | 9771,0 |  | 13925,0 |  | 24323,0 | 1485,0 | 9771,0 |  | 13067,0 | 0,000 |  |
| Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них | 16813,0 | 112,0 | 9071,0 |  | 7630,0 | 0,000 | 16813,0 | 112,0 | 9071,0 |  | 7630,0 | 0,000 | 2,675 |
| в том числе по объектам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - ремонт улицы в д. Головино ул. Новая | 567,0 | 0,0 | 539,0 |  | 28,0 |  | 567,0 |  | 539,0 |  | 28,0 |  | 0,350 |
| -капитальный ремонт улицы в д. Ильинское | 4079,0 | 0,0 | 3875,0 |  | 204,0 |  | 4079,0 |  | 3875,0 |  | 204,0 |  | 0,790 |
| -капитальный ремонт от д.28 улицы Тверской до улицы Вишневая с. Климатино | 1701,0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 1701,0 | 0,000 | 11701,0 |  | ,0 | 0,000 | 1701,0 | 0,000 | 0,347 |
| -капитальный ремонт улицы в д. Ложкино от д. 21 до д. 36 | 1680,0 |  | 1596,0 |  | 84,0 |  | 1680,0 |  | 1596,0 |  | 84,0 |  | 0,441 |
| -капитальный ремонт въезда и участков улицы Рождественской в с. Масальское | 3779,0 | 0,0 | 0,0 |  | 3779,0 |  | 3779,0 | 0,0 | 0,0 |  | 3779,0 |  | 0,439 |
| -капитальный ремонт улицы Школьной в с. Климатино | 2757,0 |  | 923,0 |  | 1834,0 |  | 2757,0 |  | 923,0 |  | 1834,0 |  | 0,260 |
| -ремонт а/д «Суслово-Родичево» | 2250,0 | 112,0 | 2138,0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 2250,0 | 112,0 | 2138,0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,487 |
| Содержание автомобильных дорог общего пользования | 8368,0 | 1373,0 | 700,0 |  | 6295,0 |  | 7510,0 | 1373,0 | 700,0 |  | 5437,0 |  | 275,2 |
| Содержание системы освещения улично-дорожной сети поселения | 2891,0 |  |  |  | 2891,0 |  | 2720,0 |  |  |  | 2720,0 | 0,0 | 268 светильников |
| Содержание УДС поселения и дорог района | 5477,0 | 1373,0 | 700,0 | 0,00 | 3404,0 | 0,000 | 4790,0 | 1373,0 | 700,0 | 0,00 | 2717,0 | 0,000 | 275,2 |

ИНФОРМАЦИЯ
о достижении целевых показателей муниципальной программы

«Ремонт автомобильных дорог общего пользования на территории Головинского сельского поселения в 2020-2024 г.г.» в 2022 году

| № п/п | Наименование целевого индикатора, показателя | Единица измерения | Начальный (базовый) уровень на момент начала реализации программы* | Плановое значение | Фактическое значение | Примечание (причины отклонения от плановых значений) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | на весь период реализации программы (к моменту окончания программы) | на текущий год (к концу текущего года) | накопительным итогом за весь период с начала реализации программы* | накопительным итогом с начала года (на отчетную дату) |  |
| 1 | Увеличение протяжённости автомобильных дорог местного значения, отвечающих нормативным требованиям и условиям безопасности дорожного движения | км/% | 44/16 | 19,9/8,8 | 1,2/4,3 | 19,9/45,2 | 1,2/4,3 |  |
| 2 | Количество населённых пунктов Головинского сельского поселения обеспеченных постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования с твёрдым покрытием | Шт./% | 58/58 | 24/24 | 7/7 | 24/24 | 7/7 |  |
| 3 | Численность населения в населённых пунктах Головинского сельского поселения, обеспеченного постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твёрдым покрытием | чел./% | 1626/58 | 654/25 | 205/12,6 | 563/34,6 | 205/12,6 |  |

Приложение 2

к Постановлению Администрации

Головинского сельского поселения

от 08.02.2023 № 19

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

«Ремонт автомобильных дорог общего пользования на территории Головинского сельского поселения в 2020-2024 годы» в 2022 году

| Наименование мероприятия | Индекс результативности | Индекс эффективности | Качественная оценка |
| --- | --- | --- | --- |
| Ремонт автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них | 1 | 1 | Высокий уровень эффективности |
| Содержание автомобильных дорог общего пользования | 1 | 0, 9 | Высокий уровень эффективности |
| Итого муниципальная программа | 1 | 0,97 | Высокий уровень эффективности |