# Администрация головинского сельского поселения

# Ярославской области  Угличского муниципального района

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

### АДМИНИСТРАЦИИ  ГОЛОВИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

от 15.02.2024 № 22

Об  утверждении отчета о ходе реализации и оценке эффективности реализации  муниципальной программы «Организация благоустройства территории Головинского сельского поселения  на 2022-2026 гг.»

за 2023 год

В целях оценки соответствия фактически достигнутых в рамках реализации результатов муниципальной целевой программы «Организация благоустройства территории Головинского сельского поселения на 2022-2026 гг. утвержденной Постановлением Администрации Головинского сельского поселения от 17.11.2017 №110, плановым значениям, оценки эффективности муниципальной целевой программы на основании раздела 7 Порядка разработки и реализации муниципальных целевых программ на территории  Головинского сельского поселения, утвержденного Постановлением Администрации Головинского сельского поселения №30 от 22.02.2019 г. и раздела 6 Муниципальной целевой программы «Организация благоустройства территории Головинского сельского поселения на 2022-2026 годы», Устава Головинского сельского поселения, Администрация Головинского сельского поселения Угличского муниципального района Ярославской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Отчет о ходе реализации и Оценку эффективности  реализации муниципальной целевой программы «Организация благоустройства территории Головинского сельского поселения на 2022-2026 гг. утвержденной Постановлением Администрации Головинского сельского поселения от 17.11.2017 №110 (с изменениями) за 2023 год (приложение).

2. Настоящее Постановление подлежит опубликованию в газете «Вестник Головинского сельского поселения» и размещению на Сайте Администрации Головинского сельского поселения  hffp://головино-адм.рф/.

3. Постановление вступает в силу со дня публикации.

Глава поселения			                                          	Т.Н.Малофеева

Приложение

к Постановлению Администрации

Головинского сельского поселения  от 15.02.2024 № 22

Отчет о ходе  реализации муниципальной программы

«Организация благоустройства территории Головинского сельского поселения на 2022-2026годы» в 2023 году

| № п/п | Наименование показателя | Ед. измерения | Всего | Плановый показатель финансирования мероприятий программы (тыс.руб.) | Фактический показатель финансирования мероприятий программы (тыс.руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего. | ФБ | ОБ | БП | Всего | ФБ | ОБ | БП |
| 1 | Обеспечение освещения улиц | квт./ч |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |
| 2. | Содержание, ремонт объектов уличного освещения | ед.фонарей | 268 | 822,0 | 0 | 0 | 822,0 | 196,0 | 0 | 0 | 196,0 |
| 3 | Содержание, ремонт детских и спортивных площадок, строительство спортивных площадок | шт. | Ремонт спортивной площадки в д. Заречье | 1748,0 | 0,0 | 1500,0 | 248,0 | 1748,0 |  | 1500,0 | 248,0 |
| 4 | Содержание обелисков и памятников | шт. | 8 | 30,0 |  |  | 30,0 | 23,0 |  |  | 23,0 |
| 5 | Ликвидация несанкционированных свалок, очистка территории населенных пунктов от мусора (вывоз мусора из контейнеров)обустройство контейнерных площадок | куб.м шт. | 7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
| 6 | Обкашивание сорной растительности ,борьба с борщевиком | га | 47 | 534,0 |  |  | 534,0 | 445,0 |  |  | 445,0 |
| 7 | Снос аварийных домов | шт. |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |
| 8 | Посадка молодых саженцев | шт. | 25 |  |  |  |  | Силами жителей поселения |  |  |  |
| 10 | Содержание кладбищ | шт. | 10 | 100,0 |  |  | 100,0 | 73,0 |  |  | 73,0 |
| 12 | Организация проведения санитарно- технических мероприятий по обработке зон массового отдыха от клещей | кв.м. | 14250 | 36,0 |  |  | 36,0 | 36,0 |  |  | 36,0 |
| ВСЕГО: |  |  | 3270,0 | 0 | 1500,0 | 1770,0 | 2521,0 | 0 | 1500,0 | 1021,0 |

Приложение 2

к Постановлению Администрации

Головинского сельского поселения

от 15.02.2024 № 22

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

«Организация благоустройства территории Головинского сельского поселения в 2022-2026 годы» в 2023 году

| Наименование мероприятия | Индекс результативности | Индекс эффективности | Качественная оценка |
| --- | --- | --- | --- |
| Содержание, ремонт объектов уличного освещения | 1 | 0,2 | низкий уровень эффективности |
| Содержание, ремонт детских и спортивных площадок, приобретение новых детских площадок | 1 | 1 | Высокий уровень эффективности |
| Содержание кладбищ | 1 | 0,7 | низкий уровень эффективности |
| Содержание обелисков и памятников | 1 | 1 | Высокий уровень эффективности |
| Ликвидация несанкционированных свалок, очистка территории населенных пунктов от мусора (вывоз мусора из контейнеров), обустройство контейнерных площадок |  |  |  |
| Обкашивание сорной растительности, борьба с борщевиком | 1 | 0,8 | запланированный уровень эффективности |
| Снос аварийных домов |  |  |  |
| Организация проведения санитарно- технических мероприятий по обработке зон массового отдыха от клещей | 1 | 1 | Высокий уровень эффективности |
| Итого муниципальная программа | 1 | 0,8 | запланированный уровень эффективности |